[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2020】 6  号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计招标项目（设计费用）

院内磋商公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计招标（设计费用）项目;

公告期限：2021年4月22日至2021年4月26日;

磋商时间：2021年4月27日下午2：30 时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2021年4月26日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

招标单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询［2021］6号。

二、招标内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计招标（设计费用）项目;

三、招标内容：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：20万元。
五、招标方式：竞争性磋商。

六、评标地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室。
七、联 系 人： 杜  军。

    联系电话：13881139673。

附件：

江油市妇幼保健计划生育服务中心

产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计招标项目（设计费用）

院内磋商公告内容
一、项目名称：
产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计招标（设计费用）项目;

二、招标预算：20万元；
三、招标方式：竞争性磋商；
四、设计内容：

产后母婴护理中心及新租赁办公区域装饰装修设计总体的要求；
（一）装修改造设计规模

办公区域（1260平方米）功能布局设计及2700平方米公卫楼整体改造、内外环境、产妇休息区、食堂、全院标识系统等，要求内外装修风格一致。

（二）装饰装修费用：

 1. 办公区域（1260平方米）装饰装修总费用控制在100万元内，

 2.产后母婴护理中心装修改造总费用控制在400万元内。

（三）设计时间：

  1.办公区域装饰装修初设方案在2021年5月初完成，5月30日前完成定稿设计。

  2.产后母婴护理中心装修改造初设方案在2021年5月底完成，6月30日前完成定稿设计。

2021年4月21日

